# 江苏兴普物贸有限公司招标文件

我公司现采用自主公开招标的方式选定供应商，欢迎具有相关资质的厂商前来投标。

一、招标概况

（一）项目名称：海纳川99船舶进厂维修；

（二）施工时间：合同签订后且招标方具备施工条件，7日内完成；（允许投标人按实际交货时间填写,评标时交货期作为重要参考依据）

（三）施工地点：中标方船厂或码头；

（四）投标截止时间：2024年8月29日上午10:00；

（五）开标时间：2024年8月29日上午10:00；

（六）开标地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司210开标室；

（七）中标公示：中标信息将于开标后在江苏索普集团官网公示，请各投标人登录http://www.sopo.com.cn/查询。

二、招标内容

（一）标的物内容

海纳川99船舶进厂维修

（二）技术要求

1.工作量清单(详见报价函)

2.船舶基本资料。

| - 船名 | - 船长 | - 型宽 | - 型深 | - 主机型号 | - 功率 | - 检验日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 海纳川99 | - 104.9米 | - 16.2米 | - 5.5米 | - 重庆潍柴XCW6200ZC×2 | - 698kw×2 | - 换证检验于2024年9月18日止 |

- 3.投标方必须严格按照我公司招标文件中物料的规格、型号及建议品牌要求报价，不得修改报价函的内容和调整顺序，保证提供满足相关国家标准或行业标准；并满足我公司船舶使用的质量，规格，型号等技术要求，并且符合安全规范要求和技术标准。

- 投标方船坞距离海纳川码头半径100KM外产生的交接燃油费由投标方承担。

5.在修理过程中，招标方或中标方由于船舶检验要求或其他原因，需要增减修理内容时，则提出要求改动的一方应提前通知对方，并相互协商妥善处理。中标单位须获得招标方委托后，方可组织力量进行维修，费用按审计价结算。

6.对于修理过程中需更换的备件，中标方原则上应采用原厂备件，如由于原厂备件订货周期太长等原因，可能影响维修进度时，在征得招标方同意后，可采用符合CCS/船检要求的代用品。修理过程中新换材料，应符合修理工程单要求，如修理工程单未注明，新换材料要尽量与船上的原材质一致，换新的工艺要满足船舶规范的要求。船厂提供的材料、备件、成套设备等,要有产品合格证书、如果是船级社/船检要求认证的，必须符合船检要求。

7.中标方如隐瞒原材料与设备的缺陷或者使用不符合技术要求的原材料、设备，招标方有权要求中标方更换、修理并由中标方承担因更换、修理而产生的所有费用，并承担因此导致的延期交付的后果以及上述材料、备件的质量保证责任，若因此给招标方造成损失的，中标方应负责赔偿。

- 8.根据中国船舶工业总公司一九九二年编制的《国内民用船舶修理价格表》和中国船舶工业行业协会编制的《中国修船价格指引》的规定,在修理过程中拆下的废旧设备/配件/材料，若属招标方需要的有较高价值的旧件和设备，招标方可在拆卸前提出，拆卸后运走。

9.针对船舶运行的特殊情况，在合同期内，投标方需提供良好的售后服务，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导，响应时间在2小时内。

10.质保承诺：船舶修理完工验收后，船舶的固定部件及尾轴前后端油封，螺旋桨等保修期为六个月，运动部件保修期为三个月。在保修期内，如属中标方的修理质量问题而引起的故障或缺陷，中标方应及时予以免费修复,如造成招标方损失，中标方据实承担赔偿责任。

11.报价为含税价，请注明税率。

12.质保期，本项目验收合格之日起半年。

三、投标人资质与要求

（一）投标人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质;

（二）其他资质要求：

1.报价时需提供企业法人营业执照（三证合一）；《营业执照》（经营范围包含船舶维修或船舶修理）；提供符合条件的船坞产权证或所有权证或租赁合同或证明的说明资料；近一年内完成2艘以上船舶维修业绩合同（以上资格证明文件均可提供复印件，但需加盖公章。注：在招标单位1年内有业绩且以上资格证明文件均合法有效的企业可不提供以上资格证明文件）。

2.不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人投标。

3.投标人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后2小时内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导。

4.投标人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由中标人承担一切后果，招标人不承担任何责任。

## 四、现场踏勘

（一）招标人在踏勘现场中介绍的船舶情况和相关的设备情况情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

（二）本项目由于施工环境的复杂性，建议投标人员到船舶进行踏勘，对未踏勘造成的一切后果由投标人自行承担，现场踏勘不作为投标资格的必要条件。

（三）凡来我公司现场踏勘人员需按照我公司的相关规定进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。

五、投标

（一）报价方式：报价为含增值税送到价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票。

（二）付款方式：维修工程完结验收合格后，中标方根据招标方提供的审计认定单价格出具全额增值税发票，招标方在收到发票后30天内以银行承兑方式支付维修款的95%，剩余5%为质保金，质保金在无质量问题后30日内以银行转账或电汇方式付清。（质保期自验收合格交付招标方之日起计算六个月）。（如投标人不接受招标人提出的付款方式，可在报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评标时作为参考。报价为含税价，请注明税率。）如付款方式涉及到预付款，投标人必须在投标文件中提供开标前3个月内中国人民银行征信中心出具的企业信用报告并加盖企业公章。

（三）本项目通过线下方式进行：

采用线下投标应将报价书及相关资料以标袋形式送达，标袋必须密封并加盖公章；在标袋封面上需注明投标项目名称、投标方名称、联系人、联系电话等；并要求在投标截止时间之前送达，逾期将作为废标处理。

（四）采用线下投标的，投标文件请密封邮寄：

公司：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司审计风控部

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号

邮编：212006

收件人：杨雨琦

联系电话：0511-88995538，13952943464

（五）凡对招标文件条款有疑义的，请在开标前按以下方式联系：

联系单位：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号

邮编：212006

招标业务联系电话：0511-88995538/13952943464

技术部门联系人：尹珺     电话：18652885956

- 开标、评标及废标：

（一）开标

本项目由招标人组织评标小组负责开标工作，对各投标人报价进行评标，确定最终中标人。

1.请各投标人保持通讯畅通，便于评标小组在开标现场电话联系。确认标书中的相关信息，投标人必须及时回复开标过程中招标人提出的问题，合理解释投标文件与招标文件的偏离。如评标小组开标现场10分钟内电话联系不上投标人，且投标文件与招标文件的偏离影响定标结果，则视为投标人主动放弃本项目投标，开标结束后不再接受投标人的任何解释。

2.评标小组不得泄露各投标人的报价。

（二）评标

1.综合

采取综合评审方法进行打分，具体按价格得分、技术得分、商务得分（得分比例根据货物内容确定）三个方面进行评审，并按综合得分由高到低顺序推选一名中标候选人。

2.通用（本次采用该种评标方式）

在能够满足招标人技术要求及施工期要求的投标人中选择总投标价最低的一家投标人作为中标候选人。开标中出现两家或多家单位价格一致且同时属于最低价时，优先考虑与我司长期合作的单位。

（三）废标

1.招标人如发现招标过程中有串标、陪标等扰乱招标人经营秩序的恶劣情况，经招标人评标小组评定可作废标处理，并可将相关投标方列入供应商负面清单，一年内不再接受参与投标工作。

2.凡投标人不具备招标人明确要求资质的，或投标文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合招标人有关要求的问题，经招标人评标小组评定，可作废标处理。

3.投标人应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果投标人的报价与市场价格明显偏离并因此影响了招标活动的公正合理性，损害了招标人的正当利益，经招标人评标小组评定，可作废标处理。

六、其他注意事项：

（一）未经招标人允许,投标人不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则按本合同总价的10%作为违约金，同时招标人有权终止本合同。

（二）中标人中标以后应严格按照标书约定与招标方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标方中止合作的一切权利。

（三）对需检验的品种，经招标人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的中标人如出现三次产品质量不合格的情况，视为中标人无能力保障产品质量，招标人有权终止此次招标合同的执行。

（四）如因投标人不能正常履约，对招标人生产经营活动造成影响的，投标人除承担合同总价20%的违约金外，由此产生的营运损失由投标人另行承担。

（五）因投标人原因，工作不能按招标文件规定的期限完成，违约金从本项目款中扣除，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除，不足部分由投标人另行支付（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目，延期20日内（含20天），招标人有权解除合同，并按合同总额20%追究投标人违约责任（如有异议请在报价时注明）。因投标人违约给招标人造成的损失违约金不足以弥补的，由投标人另行补足。

（六）投标人项目完成后，经验收不合格的，招标人可选择以下处理方式：

1.招标人选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由投标人全部承担，且需在招标人第一次验收不合格之日起1日内完成，逾期未完成的，违约责任参照（五）执行。如果出现两次验收不合格的情况，招标人有权解除合同，并有权要求投标人赔偿合同总价款的20%违约金给招标人（如有异议请在报价时注明）。投标人造成的损失违约金不足以弥补的，由投标人另行补足。

2.招标人选择解除合同的，投标人需无条件返还本项目招标人提供的所有物品，并按招标人要求的时间运输至招标人指定地点，招标人有权要求投标人赔偿合同总价款的20%违约金给招标人（如有异议请在报价时注明）。

3.因投标人的项目质量、逾期完成等原因给招标人造成直接和间接经济损失的，由投标人承担全部责任（如有异议请在报价时注明）。

（七）中标人应严格按照标书约定与招标方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标方中止合作的一切权利。

（八）投标人在中标后无正当理由不与招标人签订合同的，将承担违约责任，列入招标人供应商负面清单。

（九）投标人应详细阅读本招标书，参与报价投标即视为对本招标书所列之条款均表示接受。

（十）招标人对违反约定的投标人或中标人将按《镇江海纳川物流产业发展有限责任公司招标采购管理规定》中供应商管理对投标人进行管理考核（详见附件1）。

（十一）外协作业人员需先进行安全教育培训。

（十二）本次招标为企业自主公开招标，属生产经营性商务行为，解释权归镇江海纳川物流产业发展有限责任公司所有。

# 报价函

江苏兴普物贸有限公司：

投标单位全称：          ；授权全权代表姓名：       为全权代表，参加贵方组织的招标有关活动，并对该项目进行投标。

- 投标项目的总投标价（含税）为            (大写）           元人民币；税率       %。

二、报价格式

| 海纳川99 换证检验修理预算单 主尺度(L×B×H) 104.9*16.23*5.5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项次 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 一 | 专项工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 船舶洗舱蒸舱，满足动火作业要求 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 船舶上下坞 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 拖缆配合进出坞 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 船舶测氧测爆（提供CCSI报告） | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 船舶在坞 | 天 | 5 |  |  |  |
| 6 | 消防值班费 | 项 | 5 |  |  |  |
| 7 | 码头费 | 天 | 2 |  |  |  |
| 8 | 系解缆 | 次 | 2 |  |  |  |
| 9 | 搭拆上下船扶梯及张挂安全网 | 次 | 2 |  |  |  |
| 10 | 清除生活垃圾及工业垃圾 | 天 | 7 |  |  |  |
| 11 | 供水费 | 天 | 7 |  |  | 实际计算 |
| 12 | 供电费 | 天 | 7 |  |  | 实际计算 |
| 13 | 接拆电缆、水管及消防水管 | 次 | 2 |  |  |  |
| 14 | 消防水保持压力 | 天 | 7 |  |  |  |
| 15 | 船舶检验服务：提供检验资料并协助取得证书 | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 船体测厚并附测厚资料（提供CCS报告） | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 油漆工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主甲板以下船体外部喷砂出白（含首部升高舷墙，尾部舷墙） | ㎡ | 3262 |  |  |  |
| 2 | 水线以下外板涂615两度、616一度 | ㎡ | 2685 |  |  |  |
| 3 | 主甲板以下水线以上船体外板涂615两度、环氧面漆两度（含首部升高舷墙，尾部舷墙） | ㎡ | 577 |  |  |  |
| 4 | 主甲板生活区打磨除锈涂环氧底漆二度、面漆一度 | ㎡ | 256 |  |  |  |
| 5 | 主甲板设备间围壁打磨除锈涂环氧底漆二度、面漆一度 | ㎡ | 110 |  |  |  |
| 6 | 艇甲板望天（反顶）打磨除锈涂环氧底漆二度、面漆一度 | ㎡ | 284 |  |  |  |
| 7 | 艇甲板打磨除锈涂环氧底漆二度、面漆一度 | ㎡ | 139 |  |  |  |
| 8 | 二层房间外围壁打磨除锈涂环氧底漆二度、面漆一度 | ㎡ | 110 |  |  |  |
| 9 | 船员甲板望天（反顶）打磨除锈涂环氧底漆二度、面漆一度 | ㎡ | 53 |  |  |  |
| 10 | 船员甲板打磨除锈涂环氧底漆二度、面漆一度 | ㎡ | 35 |  |  |  |
| 11 | 三层房间外围壁打磨除锈涂环氧底漆二度、面漆一度 | ㎡ | 110 |  |  |  |
| 12 | 驾驶甲板望天（反顶）打磨除锈涂环氧底漆二度、面漆一度 | ㎡ | 93 |  |  |  |
| 13 | 驾驶甲板打磨除锈涂环氧底漆二度、面漆一度 | ㎡ | 62 |  |  |  |
| 14 | 罗经甲板望天（反顶）打磨除锈涂环氧底漆二度、面漆一度 | ㎡ | 162 |  |  |  |
| 15 | 罗经甲板打磨除锈涂环氧底漆二度、面漆一度 | ㎡ | 108 |  |  |  |
| 16 | 烟囱围壁打磨涂环氧底漆二度、黑色面漆一度 | ㎡ | 164 |  |  |  |
| 17 | 全船所有舾装件涂环氧底漆二度、面漆一度 | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 甲板管道、风机、氮气罐涂环氧底漆二度、面漆一度 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 甲板过道甲板打磨涂环氧底漆二度、面漆一度 | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | 全船除锈油漆搭拆脚手架 | 项 | 1 |  |  |  |
| 三 | 船体修理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 左舷栏杆拆换整形修理，扁钢立柱更换9根 | m | 16 |  |  |  |
| 2 | 右舷栏杆整形一段，约2米 | m | 1.6 |  |  |  |
| 3 | 泄放阀处玻璃钢格栅底部加支撑 | 处 | 6 |  |  |  |
| 4 | 消防水管道新增放残阀 | 处 | 9 |  |  |  |
| 5 | 液罐至艏甲板新增临时通道（可放倒收起），原不锈钢栏杆拆除一段，并安装链条眼环，悬挂链条 | 处 | 1 |  |  |  |
| 6 | 甲板左1液货舱舱盖区域容易积水，球扁钢趾端开设R35孔 | 处 | 2 |  |  |  |
| 7 | 过道甲板至艏甲板梯子断裂，补焊加固（复板一块） | 处 | 2 |  |  |  |
| 8 | 甲板舱盖观测孔更换盘根四氟盘根环密封10个（内径222mm，宽度18.5mm） | 个 | 10 |  |  |  |
| 9 | 不锈钢洗眼器漏水补焊 | 处 | 1 |  |  |  |
| 10 | 液罐甲板尾部左右舷共8处放残余孔重新焊接安装 | 处 | 8 |  |  |  |
| 11 | 泵舱楼梯扶手改成活动式 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 应急消防泵小副机加油孔改造，拆分加油孔和透气帽（新增管道一根，长度1m左右） | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 小油柜清洗，污油水上岸处理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 厨房油烟机排烟口做集油槽 | 处 | 1 |  |  |  |
| 15 | 顶部桅杆液压油顶更换一根（杆径50mm，行程大于等于1100mm，油缸直径90mm，油缸高度1400mm） | 根 | 1 |  |  |  |
| 16 | 雷达架重新固定 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 顶部烟囱不锈钢网更换，约30㎡ | ㎡ | 30 |  |  |  |
| 18 | 机舱右舷航行主机烟囱重新固定 | 处 | 1 |  |  |  |
| 四 | 电气修理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二层甲板一台防爆风机电机检修保养，视情更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 全船线路检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 应急电瓶更换 | 块 | 19 |  |  |  |
| 4 | 右舷灯换新一套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 五 | 轮机工程及其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机舱启动电瓶更换 | 块 | 5 |  |  |  |
| 2 | 小发电机中保养潍材WP10CD200E200*2台 |  |  |  |  |  |
|  | 进排气门 | 只 | 24 |  |  |  |
|  | 气门座圈 | 只 | 24 |  |  |  |
|  | 气门导管 | 只 | 24 |  |  |  |
|  | 导管油封 | 只 | 24 |  |  |  |
|  | 气门锁夹 | 付 | 24 |  |  |  |
|  | 活塞 | 只 | 12 |  |  |  |
|  | 活塞销 | 只 | 12 |  |  |  |
|  | 活塞销卡簧 | 付 | 24 |  |  |  |
|  | 活塞环 | 付 | 12 |  |  |  |
|  | 连杆瓦 | 付 | 12 |  |  |  |
|  | 连杆螺栓 | 只 | 24 |  |  |  |
|  | 气缸套 | 只 | 12 |  |  |  |
|  | 汽缸床 | 张 | 12 |  |  |  |
|  | 油底壳垫片 | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 全套垫片 | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 全套O圈 | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 柴油精滤芯 | 只 | 4 |  |  |  |
|  | 柴油粗滤器 | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 机油滤芯 | 只 | 4 |  |  |  |
|  | 空气滤芯 | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 针阀偶件 | 只 | 12 |  |  |  |
|  | 机油 | 桶 | 4 |  |  |  |
|  | 防冻液 | 桶 | 10 |  |  |  |
|  | 工时费 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 小发电机中保养潍材WP4CD66E200*1台 |  |  |  |  |  |
|  | 进气门 | 只 | 4 |  |  |  |
|  | 排气门 | 只 | 4 |  |  |  |
|  | 进气座圈 | 只 | 4 |  |  |  |
|  | 排气座圈 | 只 | 4 |  |  |  |
|  | 进气导管 | 只 | 4 |  |  |  |
|  | 气门导管 | 只 | 4 |  |  |  |
|  | 气门锁夹 | 付 | 8 |  |  |  |
|  | 缸盖垫片 | 张 | 4 |  |  |  |
|  | 进气垫片 | 张 | 4 |  |  |  |
|  | 排气垫片 | 张 | 4 |  |  |  |
|  | 缸罩垫片 | 张 | 4 |  |  |  |
|  | 活塞 | 只 | 4 |  |  |  |
|  | 活塞销 | 只 | 4 |  |  |  |
|  | 活塞销挡圈 | 只 | 8 |  |  |  |
|  | 活塞环组件 | 付 | 4 |  |  |  |
|  | 连杆瓦 | 付 | 4 |  |  |  |
|  | 连杆螺丝 | 只 | 8 |  |  |  |
|  | 油底壳垫圈 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 缸套 | 只 | 4 |  |  |  |
|  | 缸套封水圈 | 付 | 16 |  |  |  |
|  | 喷油嘴 | 套 | 4 |  |  |  |
|  | 柴油粗滤芯 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 柴油精滤芯 | 只 | 2 |  |  |  |
|  | 机油 | 桶 | 2 |  |  |  |
|  | 防冻液 | 桶 | 2 |  |  |  |
|  | 工时费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 航行主机保养潍柴XCW6200ZC*2台 |  |  |  |  |  |
|  | 进气门 | 只 |  |  |  |  |
|  | 排气门 | 只 | 24 |  |  |  |
|  | 导管油封 | 只 | 48 |  |  |  |
|  | 气门导管 | 只 | 48 |  |  |  |
|  | 进气门座圈 | 只 | 24 |  |  |  |
|  | 排气门座圈 | 只 | 24 |  |  |  |
|  | 开口阀锥块 | 付 | 12 |  |  |  |
|  | 串水管 | 只 | 12 |  |  |  |
|  | 串水管胶圈 | 只 | 24 |  |  |  |
|  | 冷却接水管 | 只 | 10 |  |  |  |
|  | 水管密封圈 | 只 | 24 |  |  |  |
|  | 进气密封垫 | 只 | 12 |  |  |  |
|  | 顶柱球面栓 | 只 | 24 |  |  |  |
|  | 螺母 | 只 | 24 |  |  |  |
|  | 排气密封垫 | 只 | 12 |  |  |  |
|  | 摇臂轴胶圈 | 只 | 48 |  |  |  |
|  | 罩壳垫片 | 张 | 12 |  |  |  |
|  | 连杆螺母 | 只 | 48 |  |  |  |
|  | 连杆螺栓 | 只 | 48 |  |  |  |
|  | 连杆上瓦 | 只 | 12 |  |  |  |
|  | 连杆下瓦 | 只 | 12 |  |  |  |
|  | 活塞销 | 只 | 12 |  |  |  |
|  | 一道气环 | 缸 | 12 |  |  |  |
|  | 二、三道环 | 缸 | 24 |  |  |  |
|  | 油环 | 缸 | 12 |  |  |  |
|  | 缸套封水圈 | 只 | 48 |  |  |  |
|  | 针阀偶件 | 付 | 12 |  |  |  |
|  | 缸盖密封垫 | 缸 | 12 |  |  |  |
|  | 孔用挡圈 | 只 | 24 |  |  |  |
|  | 弹性圆柱销 | 只 | 12 |  |  |  |
|  | 防爆阀垫片 | 只 | 12 |  |  |  |
|  | 机油滤芯 | 付 | 4 |  |  |  |
|  | 机滤修理包 | 套 | 4 |  |  |  |
|  | 机油 | 桶 | 12 |  |  |  |
|  | 工时费 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 舵机检修保养，视情况更换配件 | 台 | 1 |  |  | 配件另计 |
| 6 | 舵系拆装、上下舵承检修 | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 舵底销套更换，舵线对中 | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 螺旋桨拆卸 | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 艉轴更换前后密封 | 套 | 2 |  |  |  |
| 10 | 尾轴拆装、清洁、检查、艉轴承检查、保养 | 套 | 2 |  |  |  |
| 11 | 尾轴探伤 | 根 | 2 |  |  |  |
| 12 | 艉轴更换白钢套 | 只 | 2 |  |  |  |
| 13 | 甲板液位高位、高高位、液位、温度、压力传感器、管线部分换新 | 套 | 3 |  |  |  |
| 14 | 新配6000*400*60木跳板两块，边框加强 | 块 | 2 |  |  |  |
| 15 | 前锚机右操纵开关换新 | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 驾驶室左门加限位器 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 货泵舱加装5个吊钩 | 只 | 5 |  |  |  |
| 18 | 左右主机两个排气管出口处加围油盘 | 套 | 2 |  |  |  |
| 以上合计总投标价（小写）： |  |  |  |  |  |  |

按报价格式进行填报，每格均需填报。

三、施工时间：合同签订后且招标方具备施工条件，7日内完成。

四、我方承诺遵守招标文件中的全部规定。

五、我方承诺中标后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务。

六、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受招标文件所有条款。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按招标方的解释处理。

七、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

八、投标单位其他说明情况：

全权代表：

联系电话：

投标单位（盖章）：

日期：

附件1

供应商管理

凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司招标要求，均视为我司合格供应商，参与我司组织的招投标、比价采购等商务活动。

供应商负面清单管理

（一）管理职责

1.使用部门：负责提供技术参数或提出服务要求，对采购物资或服务的质量进行验收。

2.采购部门：负责通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商，对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审，收集供应商资料并建立档案。

3.监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督。

审计风控部负责归口公司招投标负面清单，具体工作由海纳川各部室及直属单位共同承担。

- 负面清单确定流程

供应商积分管理

（一）供应商积分考核

合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉等方面进行考核。使用部门、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议。审计风控部组织相关参与评标部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表（见附件3），根据扣分情况分为继续合作、限制合作及列入负面清单三种情形。考核记分周期为1年，自被考核当日起计满1年后，考核分自动清零。

1.继续合作供应商：考核扣分介于0～7分之间，为可继续合作的供应商。

2.限制合作供应商：考核扣分介于8～16分之间，为限制合作供应商。原辅材料采购3个月内、备品备件采购6个月内不接受该供应商投标或报价。

3.列入负面清单供应商：考核扣分高于16分或单项扣10分，列入负面清单供应商，1年内不接受该供应商投标或报价。

（二）供应商考核方法

1.建筑施工方

（1）质量方面

①施工材料出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②施工材料存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③不能满足工程质量要求的，考核5-10分。

（2）工期方面

不能满足进度要求的，考核5-10分。

（3）安全方面

现场施工人员不服从招标方安全管理的，考核5-10分。

（4）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（5）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

2.备品备件供应商

（1）质量方面

①所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②所供产品存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③所供产品质量问题导致设备故障，视严重程度单次扣5～10分。

（2）交货方面

①交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。

②交货时未按规定包装的，单次扣1分。

③不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5～10分。

④交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5～10分。

（3）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（4）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

⑥因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3～10分。

3.物流承运商

（1）车船要求方面

①必须做到证照齐全，即车船有行驶证、道路运输证、罐检报告，人员有驾驶证、资格证、押运证等，如不全单次扣2～5分。

②车船状况保持完好、设施齐全，发现缺损扣1～2分。

（2）计划完成方面

运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分。

（3）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输严重程度单次扣3～10分。

②不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

从负面清单中消除的流程

列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除。

（一）供应商提出申请

1.供应商提出负面清单消除的书面申请。

2.供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。

（二）确认与消除

1.采购部门牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织现场考察；

2.根据确认情况提出建议，报公司批准后从负面清单中消除。

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备专业技术能力：

主要专业技术能力有：   。

### 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就　　　　　　（项目编号：　　　）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：   年   月   日

### 参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。